Приложение

График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества

(демонтаж в сентябре 2026 года)

| Населённый пункт | Наименование ВЛ | количество опор | Производственное отделение | Период работ по демонтажу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондопожский район, д. Белая Гора | ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 Л-1 Белая Гора | 56 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Декнаволок | Л-0,4 кВ от ТП-3456 Л-1 | 43 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, п. Березовка | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3402 Л-1 Березовка | 17 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Горка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-1 | 31 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-2 | 40 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3477 Л-2 | 24 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Подгорная | ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 Л-1 | 57 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 Л-2 | 17 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Еркоева Новинка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 Л-1 | 32 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Новинка-2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-176 Л-1 | 5 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-176 Л-2 | 37 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Кулмукса | ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 Л-1 | 33 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 Л-2 | 48 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Малое Гангозеро | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-1 | 31 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Гангозеро-2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 Л-1 | 31 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Улитина Новинка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Л-1 | 18 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 Л-1 | 17 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 Л-2 | 23 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 Л-1 | 31 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, д. Часовенская | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3494 Л-1 | 38 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, СНТ "Автомобилист" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3504 Л-1 | 28 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, СОТ Руны | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3474 Л-2 | 13 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, СОТ Петровское | ВЛ-0,4 кВ от ТП 3454 Л-1 Петровское | 13 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, п. Райгуба | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-1 | 38 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-3 | 7 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-4 | 3 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, п. Юркостров | ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 Л-1 Юркостров | 16 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Кондопожский район, п. Пялозеро | ВЛ-0,4 кВ от ТП-321П Л-2 | 74 | ПО ЮКЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| пгт. Калевала | ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-1 | 34 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-2 | 20 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-3 | 27 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-602 Л-1 | 8 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-602 Л-2 | 26 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-1 | 17 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-2 | 32 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-3 | 17 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-605 Л-1 | 18 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Беломорский район, с. Сумский Посад | ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-1 Сумский Посад Набережная | 28 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-2 Сумский Посад Набережная, Черноручейская | 19 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-3 Сумский Посад Светлая | 46 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-4 Сумский Посад Спорткомплекс | 5 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Беломорский район, п. Хвойный | ВЛ 0,4 кВ от ТП-414 Л-2 Хвойный Заречная | 39 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-415 Л-1 Хвойный Набережная | 26 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-415 Л-2 Хвойный Школьная | 52 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |
| Беломорский район, д. Н-Машезеро | ВЛ 10 кВ Л-09-06 | 815 | ПО СЭС | 01.09.2026-30.09.2026 |